Plan del Proyecto Actualizado

1. Resumen del Proyecto

Nombre de la aplicación: Monity

Objetivo: Monity es una aplicación móvil para gestionar gastos e ingresos de manera inteligente. Permite a los usuarios crear cuentas con límites de gasto mensual y saldo, registrar transacciones manualmente, y visualizar gráficos de gasto proyectado y resumen mensual.

Plataforma: Android e iOS (desarrollada en Flutter).

Tecnología: Flutter (Visual Studio Code), Hive.

Fecha estimada de lanzamiento: 1 mes.

2. Funcionalidades Principales

Gestión de Cuentas

- Crear, editar y eliminar cuentas.

- Establecer límites de gasto mensual y saldo.

- Ordenar cuentas manualmente.

Registro de Transacciones

- Agregar gastos e ingresos manualmente.

- Asignar categorías a cada transacción (ej: Alimentación, Transporte, Salario).

- Validación en tiempo real para evitar superar los límites.

Gráfica de Gasto Proyectado

- Muestra el gasto proyectado para el mes basado en el gasto diario promedio.

- Cambia de color (verde, azul, rojo) según el porcentaje del límite de gasto mensual.

Distribución Automática de Excedentes

- Si un ingreso supera el límite de saldo de una cuenta, el excedente se transfiere automáticamente a la siguiente cuenta.

Resumen Mensual

- Gráficos de distribución de gastos e ingresos por categoría.

- Comparación entre ingresos y gastos mensuales.

Autenticación Biométrica

- Desbloqueo de la aplicación con huella digital, contraseña o PIN.

3. Diseño de la Interfaz

Pantallas Principales

Lista de Cuentas:

  - Carjetas con nombre, saldo, límites y gráfica de gasto proyectado.

  - Botones para agregar gastos e ingresos.

Detalle de Cuenta:

  - Información detallada de la cuenta (saldo, límites, ingresos y gastos acumulados).

  - Lista de movimientos (gastos e ingresos).

  - Botones para agregar gastos e ingresos.

Agregar Gasto/Ingreso:

  - Formulario con campos para monto, fecha, categoría y descripción.

  - Validación en tiempo real.

Resumen Mensual:

  - Gráficos de distribución de gastos e ingresos por categoría.

4. Estructura del Proyecto en Flutter

monity/

\(\vdash\) lib/

\(\vdash\) main.dart

\(\vdash\) screens/

| | \(\vdash\) home_screen.dart \# Pantalla principal (lista de cuentas)

| | \(\vdash\) account_detail.dart \# Detalle de cuenta

| | \(\vdash\) add_transaction.dart \# Agregar gasto/ingreso

| \(\vdash\) summary_screen.dart \# Resumen mensual

\(\vdash\) widgets/

| | \(\vdash\) account_card.dart \# Tarjeta de cuenta

| | \(\vdash\) outlet.dart \# Gráfica de gasto proyectado

| \(\vdash\) transaction_list.dart \# Lista de movimientos

\(\vdash\) models/

| \(\vdash\) account.dart \# Modelo de cuenta

| \(\vdash\) transaction.dart \# Modelo de gasto/ingreso

| \(\vdash\) category.dart \# Modelo de categoría

\(\vdash\) services/

| \(\vdash\) auth_service.dart \# Autenticación biométrica

| \(\vdash\) account_service.dart \# Lógica de gestión de cuentas

| \(\vdash\) transaction_service.dart \# Lógica de gestión de transacciones

\(\vdash\) utils/

\(\vdash\) constants.dart \# Colores, estilos, etc.

\(\vdash\) helps/ \# Fuentes útiles

\(\vdash\) assets/

| \(\vdash\) images/ \# Imágenes y logos

\(\vdash\) fonts/ \# Fuentes personalizadas

\(\vdash\) pubspec.yaml \# Dependencias y configuración del proyecto

5. Cronograma

Semana 1: Diseño y Planificación

- Finalizar diseños de las pantallas (wireframes).

- Configurar el entorno de desarrollo (Flutter y Visual Studio Code).

- Crear la estructura básica del proyecto.

Semana 2-3: Desarrollo Básico

- Implementar las pantallas principales (lista de cuentas, detalle de cuenta, agregar gasto/ingreso).

- Desarrollar la lógica de gestión de cuentas, gastos e ingresos.

- Integrar la validación de límites y distribución de excedentes.

Semana 4: Funcionalidades Avanzadas

- Implementar la autenticación biométrica.

- Desarrollar la gráfica de gasto proyectado.

- Crear el resumen mensual con gráficos.

Semana 5: Pruebas y Ajustes

- Probar la aplicación en diferentes dispositivos.

- Corregir errores y optimizar el rendimiento.

- Preparar la primera versión para su lanzamiento.

6. Tecnología y Herramientas

Flutter

- Framework multiplataforma para desarrollo móvil.

- Documentación oficial: flutter.dev.

Librerías

- hive: Para almacenamiento local. Pub.dev.

- hive_flutter: Para integración con Flutter. Pub.dev.

- charts_flutter: Para gráficos. Pub.dev.

- local_auth: Para autenticación biométrica. Pub.dev.

Entorno de Desarrollo

- Visual Studio Code: Editor de código ligero y potente.

- Extensión de Flutter para Visual Studio Code.

7. Próximos Pasos

Configurar el entorno:

  - Instalar Flutter y configurar Visual Studio Code.

  - Crear el proyecto inicial con flutter create monity.

Desarrollar las pantallas principales:

  - Comenzar con la pantalla de lista de cuentas.

Implementar la lógica de gestión:

  - Crear los modelos y servicios para cuentas y transacciones.

Integrar funcionalidades avanzadas:

  - Añadir la gráfica de gasto proyectado y la autenticación biométrica.